- РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- СОВЕТ  ЛУУСАЛМСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

VI   сессия                                                                                          II   созыва

- Р Е Ш Е Н И Е

от 05.05.2010 г. № VI-II- 25

п. Луусалми

О плане благоустройства

на 2010 год.

На основании п.п. 19 п.1 ст.14 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет РЕШИЛ:

Утвердить программу благоустройства на 2010 год (прилагается).

Глава Луусалмского

сельского поселения                                                                              В.А. Цаплин

Приложение к Решению

Совета от 05.05.2010г. № VI-II- 25

График по уборке и благоустройства территории

Луусалмского сельского поселения

| № п/п | Наименование работ | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территории поселения | Безработные, жители поселка | Май |
| 2 | Уборка береговой линии | Школьный лагерь | июнь |
| 3 | Уборка детской площадки, подвозка песка в песочницу | Безработные | Май |
| 4 | Уборка территории школы, территории прилегающей к школе | МОУ «Луусалмская средняя школа» | До 9 мая |
| 5 | Уборка территории прилегающей к центральной котельной, покраска центральной котельной | Безработные | Май |
| 6 | Кладбище (уборка, ограждение) | Безработные, жители поселка | Май |
| 7 | Уборка территории бывшей электростанции | Безработные | При наличии бульдозера |
| 8 | Очистка территории свалки | Безработные | При наличии бульдозера |
| 9 | Обустройство футбольного и баскетбольного полей |  | Май |